附件1：

上饶市住房公积管理中心

2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市住房公积金管理中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告；编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政局审核、公积金管委会审议后组织执行；统一委托由公积金管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续；负责全市住房公积金的统一核算，监管指导县（市、区）和市直分中心的内部核算；编制全市住房公积金增值收益分配计划，拟订住房公积金管理的具体办法，报公积金管委会审议后组织实施；制订住房公积金管理操作规程；负责住房公积金的保值和归还，审批住房公积金提取和贷款的发放，审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；建立职工住房公积金明细帐，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；负责建立全市住房公积金计算机管理系统，实现网络联通；定期向市财政局报送住房公积金财务报告，经审核（议）后向社会公布；

承办市委、市政府、住房公积金管委会和监督部门交办和决定的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上饶市住房公积金管理中心，无下属二级机构。

本部门2022年编制人数小计97人，其中：参照公务员管理的事业编制38人，全部补助事业编制59人；年末实有人数小计109人，其中在职人员小计88人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数29人,全额补助事业在职人数59人,离休人员 0人，退休人员21人，年末学生人数0人。

- 上饶市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入预算总额为3874.36万元，较上年上升15.19%。其中：财政拨款收入3398.63万元，较上年预算安排增加335.74万元。

（二）支出预算情况

本部门2021年度支出预算总额为3874.36万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出2959.93万元,包括：包括工资福利支出2169.93万元，商品和服务支出712.23万元，对个人和家庭的补助75.06万元，资本性支出2.71万元,较上年预算安排增加494.87万元；项目支出914.43万元，较上年预算安排增加15.99万元。

按支出功能科目划分:住房保障支出3845.16万元,较上年预算安排增加510.86万元;其他支出29.2，与上年一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出2169.93万元,较上年预算安排增加316.31万元;商品和服务支出712.23万元,较上年预算安排增加162.07万元;对个人和家庭的补助75.06万元,较上年预算安排增加13.78万元，资本性支出2.71万元,较上年预算安排增加2.71万元;项目支出914.43万元，较上年预算安排增加15.99万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市住房公积金管理中心财政拨款支出预算总额3398.63万元，较上年预算安排增加335.74万元.

按支出功能科目划分:住房保障支出3845.16万元,较上年预算安排增加510.86万元;其他支出29.2，与上年一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出2169.93万元,较上年预算安排增加316.31万元;商品和服务支出712.23万元,较上年预算安排增加162.07万元;对个人和家庭的补助75.06万元,较上年预算安排增加13.78万元，资本性支出2.71万元,较上年预算安排增加2.71万元;项目支出914.43万元，较上年预算安排增加15.99万元。

- 政府性基金情况

2022年我中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算712.23万元，比2021年预算增加162.07万元，上升29.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额331.71万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算331.71万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金1214.09万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

贷款不见面审批项目

①项目概述

为进一步深化“放管服”改革，让群众少跑腿、数据多跑路，精简办事流程，实现公积金业务全流程网办，全事项网上可视、可查、可办理、可共享，深入推进审批服务便民化，推进住房公积金贷款“不见面”审批改革，最大限度方便缴存职工办理住房公积金贷款，在全面总结上饶市住房公积金管理系统多年建设和运营成果的基础上制定上饶市公积金贷款不见面审批系统建设。

②立项依据

深化“放管服”改革，优化政务服务工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照党中央、国务院有关“放管服”改革决策部署和省委、省政府工作要求，优化营商环境，不断推进改革创新，加快提升企业群众的获得感和满意度，不能让烦琐证明来回折腾企业和群众。

进一步强化政务服务“一网通办”功能，重点提升政务服务“全流程网办”比例，实现系统通、数据通、业务通。进一步强化政务数据资源整合共享应用，建立健全科学高效的政务数据共享使用授权机制，推动数据下沉使用，为全面推动政务服务“一网通办”提供支撑。

③实施主体

上饶市住房公积金管理中心

④实施方案

1.1组织保障

为建立高效工作机制，由上饶市公积金管理中心牵头组织，并成立“项目领导小组”，协同相关部门共同合作，保障项目的顺利推进。主要负责对建设目标、原则、内容、资金筹措、人员调配等实施过程中的重大事项进行审定和决策。

领导小组下设办公室、技术组、业务组，按照“分步实施、逐步优化、全面提升”的步骤，推进实施方案的制定、组织及落实。

（1）办公室：负责系统建设的总体协调、统筹管理、项目推进及落实；负责系统建设进展情况、项目建设阶段性和总体成果等的监督管理，配合领导小组对项目建设成效进行验收；

（2）技术组：负责对系统建设中涉及到的关键技术选型进行论证及决策；

（3）业务组：负责各项业务分析与指导、推进、协调。

1.2实施保障

为确保系统建设的顺利实施，项目实施单位成立“项目建设组”，对系统建设实施工作进行支持、决策、协调及监督。

项目经理责任：

带领项目团队完成项目目标，协调资源支持项目相关工作。

确定项目中的主要规范和技术标准。

分析并控制项目风险，保证项目进度、成本、质量。

定期汇报项目进度及里程碑成果，参与项目实施过程中重大问题分析决策。

下设方案组、需求组、技术组、接口组、交付组、质量组，指定项目经理及需求、设计、开发、测试、施工等各阶段负责人。依据系统实施方案高质高效完成系统建设，为项目全过程提供有力的技术保障。

（1）方案组：

负责制定项目建设相关方案，与建设方沟通建设目标。

负责监督方案执行情况，对整体建设情况总结分析持续优化。

（2）规划需求组：

负责系统规划、业务需求的沟通、分析、挖掘。

制定规范和技术标准。

向项目团队宣贯系统建设方案、业务规范、技术标准。

（3）技术组：

负责为项目交付组提供技术指导，完成系统概要与详细设计，保证功能实现。

负责系统单元、集成测试，确保产品质量，对交付组进行产品培训，提供技术支持。修复系统缺陷，确保平台稳定运行。

（4）接口组：

负责相关接口技术标准制定，对接项目相关部门接口技术沟通。

负责保证接口稳定运行，指导交付团队实施运行。

（5）交付组：

负责平台运行设备安装调试。

负责配置、优化硬件环境参数，确保稳定运行，负责设备安全防护。

负责搭建系统运行环境，对环境进行配置、优化。

负责系统安装部署，配合用户进行系统确认。

负责用户整体及专项培训，负责系统上线运行，问题收集。

（6）质量组：

按ISO9000及CMMI5体系要求，对项目实施过程及交付结果进行质量规划，管理及控制，确保项目目标实现。

⑤实施周期

上饶市住房公积金管理中心政务服务对接项目建设周期180天，具体实施计划如下：

第一阶段：完成系统规划及需求调研，完成系统对接规划、需求说明书及需求确认。

第二阶段：根据规划及调研结果开展系统开发，完成概要设计、详细设计、系统测试等工作。

第三阶段（与第二阶段部分并行）：项目实施，完成与市政务部门的对接、环境搭建及网络调试、程序部署、接口调试、用户测试、业务培训等工作。

第四阶段：系统上线，完成系统综合联调测试，系统正式部署生产环境，绿灯测试、正式上线运行。

第五阶段：系统护航及竣工验收。

⑥年度预算安排

2022年预计支付180万，尾款于2023年支付。

⑦绩效目标和指标

目标：基于数据共享和流程优化，建设公积金贷款不见面审批系统，采用电子签章、视频认证等技术审手段，构造出强大、灵活、有效的公积金贷款业务不见面办理能力，疏通群众在贷款申请、签约等环节痛点，实现身份多层认证、数据存证留痕，实现住房公积金贷款“一次不跑”。

指标：详见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排80万元，其中：

因公出国（境）费0元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）事项。

公务接待费47万元，比上年减少3万元，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支，核减相应预算开支。

公务用车购置费0元，与上年相比无增长或减少，主要原因是：没有安排公务用车购置。

公务用车运行维护费33万元，与上年相比无增长或减少，主要原因是：公务用车数量与上年相比无变化。

第三部分  上饶市住房公积金管理中心2021年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。